# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ»

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013                                                                                                            № 157

О внесении изменений в постановление от 27.03.2012 № 27 «Об утверждении целевой программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг.»

Руководствуясь статьёй 34 Устава муниципального образования «поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской области,   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению от 27.03.2012 № 27 «Об утверждении целевой программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг.» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Паспорт целевой программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг» подраздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы на 2012-2015 составляет 17 615,265 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 4 511,000 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 13 104,265 тыс.руб. Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 2012г. - 2 820,065 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2 200,000 тыс.руб., местного бюджета - 620,065 тыс.руб. 2013г. - 4 424,200 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2 311,000 тыс.руб., местного бюджета - 2 113,200 тыс.руб. 2014г. - 4 204,100 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 4 204,100 тыс.руб. 2015г. - 6 166,900 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 6 166,900 тыс.руб. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1., 1.2. пункта 1 постановления администрации муниципального образования «поселок Никологоры» от 18.04.2013 № 55 «О внесении изменений в постановление от 27.03.2012 № 27 «Об утверждении целевой программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015»

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня  его опубликования в газете

«Маяк».

Первый заместитель главы администрации                                       А.В.Софронов

Исп. Е.Н.Лисовская - главный специалист отдела ЖКХ администрации муниципального образования «поселок Никологоры»

| Приложение к постановлению от 30.09.2013 № 157 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Объем финансирования тыс.руб. | в том числе за счет средств | Исполнители - Ответствен-ные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты количествен-ные или качественные показатели) |
|  |  |  | федерального бюдже-та (тыс. руб.) | облас-тного бюджета (тыс. руб.) | местного бюджета (тыс. руб.) | внебюджет-ных источников (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| 1. Ремонт дорожного покрытия ул.Базарная пгт. Никологоры, от ул. 1 Пролетарская до ул. 1 Садовая S=526м2 2. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории - проезд к д. № 1, № 2, № 7 пер.Красноармейский, S=394м2 3. Ремонт дорожного покрытия пос.Никологоры, ул.Советская от д.15 до д. 27 (от а/д Никологоры-Харино-Шатнево до ул.2Пролетарская), S=352,3м2 4. Ремонт дорожного покрытия участка ул.21Января от д.17 до д. 21, пгтНикологоры S=144,8м2 Технический надзор Разработка сметной документации по ремонту дорог Услуги организации и проведению торгов | 2013 год | 1 555,0 1 153,7 1 100,0 460,0 91,4 42,7 21,4 | - - - - - - - | 1 325,0 986,0 - - - - - | 230,0 167,7 1 100,0 460,0 91,4 42,7 21,4 | - - - - - - - | Админис-трация муни-ципального образования «поселок Никологоры», ответственные балансо-держатели, подрядные организации | Приведение в норма-тивное состояние автомоби-льных дорог общего пользования |
| ИТОГО: | 2013 год | 4 424,2 | - | 2 311,0 | 2 113,2 | - |  |  |
| Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| 1. Ремонт дорожного покрытия ул.Пушкинская пгт Никологоры, вправо от а/д ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево, S=1400 м2 | 2014 | 1 696,6 | - | - | 1 696,6 | - | -//- | -//- |
| 2. Ямочный ремонт пос. Никологоры, ул. 1 Садовая от пересечения а/д Сеньково-Никологоры-Степанцево до д. № 17 ул. 1 Садовая пос.Никологоры, S=80 м2 | 2014 | 71,5 | - | - | 71,5 | - | -//- | -//- |
| 3. Ямочный ремонт пос.Никологоры, ул. 2 Пролетарская от д. № 24 до пересечения с автодорогой Сеньково-Никологоры-Шатнево, S=30м2 | 2014 | 26,8 | - | - | 26,8 | - | -//- | -//- |
| 4. Ямочный ремонт пос.Никологоры, ул. Механическая от д. № 8 до д. № 22, S=175 м2 | 2014 | 114,2 | - | - | 114,2 | - | -//- | -//- |
| 5. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории - проезд с ул.Е.Игошина к домам № 18а, 20а, 22а, S=1400 м2 | 2014 | 1 053,6 | - | - | 1 053,6 | - | -//- | -//- |
| 6. Ремонт дорожного покрытия (щебень) дер.Маловская от моста до д. № 12 ул. Заречная, S=840 м2 | 2014 | 277,8 | - | - | 277,8 | - | -//- | -//- |
| 7. Ремонт дорожного покрытия дер.Воронино, ул. Совхозная (около магазина), S=50 м2 | 2014 | 45,1 | - | - | 45,1 | - | -//- | -//- |
| 8. Ремонт дорожного покрытия ул. Школьная, пгт Никологоры, от ул. пер. Пушкинский до д. 28 ул. Школьная, S=600м2 | 2014 | 287,2 | - | - | 287,2 | - | -//- | -//- |
| 9. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории - ул. Е.Игошина, д. 16а, S=470м2 | 2014 | 481,3 | - | - | 481,3 | - | -//- | -//- |
| Технический надзор | 2014 | 90,0 | - | - | 90,0 | - |  |  |
| Разработка сметной документации по ремонту дорог | 2014 | 40,0 | - | - | 40,0 | - | -//- | -//- |
| Услуги организации и проведению торгов | 2014 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | -//- | -//- |
| ИТОГО: | 2014 год | 4204,1 | - | - | 4 204,1 | - |  |  |
| Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| 1. Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования | 2015 | 6 166,9 | - | - | 6 166,9 | - | -//- | -//- |
| ИТОГО: | 2015 год | 6 166,9 | - | - | 6 166,9 | - |  |  |
| ВСЕГО: | 2012-2015 | 17 615,265 |  | 4 511,000 | 13 104,265 |  |  |  |