# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ»

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2015                                                                                                            № 48

О внесении изменений в постановление от 27.03.2012 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг.»

В соответствии с  постановлением главы администрации от 18.09.2009              № 87 "О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ» с изменениями от 12.05.2010 № 55, от 07.11.2013      № 186, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению от 27.03.2012 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг.» следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг», подраздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы на 2012-2015 составляет 15336,265 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 5163,000 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 10173,265 тыс.руб. Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 2012г. - 2820,065 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2200,000 тыс.руб., местного бюджета - 620,065 тыс.руб. 2013г. - 4424,200 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2311,000 тыс.руб., местного бюджета - 2113,200 тыс.руб. 2014г. - 5321,2 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 5321,2 тыс.руб. 2015г. - 2770,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 652,000 тыс.руб., местного бюджета - 2118,8 тыс.руб. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

3. Постановление вступает в силу со дня  его опубликования в газете

«Маяк».

Глава местной администрации                                                            А.В.Софронов

|  | СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы администрации по ЖКХ __________________ А.Н.Лебедев |
| --- | --- |

Исп. Е.Н.Лисовская - главный специалист отдела ЖКХ администрации муниципального образования «поселок Никологоры»

Разослать:

- отделу бюджетного учета и отчетности - 1 экз.

- В газету «Маяк»

- Разместить на сайте МО

| Приложение к постановлению от 31.03.2015 № 48 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Объем финансирования тыс.руб. | в том числе за счет средств | Исполнители - Ответствен-ные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты количествен-ные или качественные показатели) |
|  |  |  | федерального бюдже-та (тыс. руб.) | облас-тного бюджета (тыс. руб.) | местного бюджета (тыс. руб.) | внебюджет-ных источников (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| 1.Ремонт дорожного покрытия а/д ул. Ленинская пос.Никологоры от д. № 1 до примыкания к ул. Ленинская пос. Приозерный, S=1 040 м2 | 2012 | 812,000 | - | 771,400 | 40,600 | - | Админис-трация муни-ципального образования «поселок Никологоры», ответственные балансо-держатели, подрядные организации | Приведение в норма-тивное состояние автомоби-льных дорог общего пользования |
| 2.Ремонт щебеночного покрытия а/д пер.Ленинский пос.Никологоры, S=600м2 | 2012 | 194,211 | - | 184,500 | 9,711 | - | -//- | -//- |
| 3.Ремонт а/дороги ул. Приозерная пос.Никологоры, S=900 м2 | 2012 | 296,000 | - | 281,200 | 14,800 | - | -//- | -//- |
| 4. Ремонт а/ д ул. 2 Южная пос.Никологоры, S=1 225 м2 | 2012 | 342,000 | - | 324,900 | 17,100 | - | -//- | -//- |
| 5. Ремонт дорожного покрытия пос.Приозерный проезд Ленинская-Пушкинская, от границы с ул.Ленинская пос.Никологоры до д. 116 ул. Пушкинская пос.Приозерный, S=700,0м2 | 2012 | 431,426 | - | - | 431,426 | - | -//- | -//- |
| 6. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории д. 21, ул. 2 Пролетарская, пос. Никологоры, S=442,0м2 | 2012 | 355,600 | - | 337,820 | 17,780 | - | -//- | -//- |
| 7. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории д. 7б, ул. Юбилейная, пос. Никологоры, S=416,8м2 | 2012 | 315,979 | - | 300,180 | 15,799 | - | -//- | -//- |
| Технический надзор за выполнением | 2012 | 72,849 | - | - | 72,849 | - | -//- | -//- |
| ИТОГО: | 2012 | 2820,065 | - | 2200,000 | 620,065 | - | -//- | -//- |
| Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| 1. Ремонт дорожного покрытия ул.Базарная пгт. Никологоры, от ул. 1 Пролетарская до ул. 1 Садовая S=1904м2 | 2013 | 1555,000 | - | 1325,000 | 230,000 | - | Админис-трация муни-ципального образования «поселок Никологоры», ответственные балансо-держатели, подрядные организации | Приведение в норма-тивное состояние автомоби-льных дорог общего пользования |
| 2. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории - проезд к д. № 1, № 2, № 7 пер.Красноармейский, S=1414м2 | 2013 | 1153,700 | - | 986,000 | 167,700 | - | -//- | -//- |
| 3. Ремонт дорожного покрытия пос.Никологоры, ул.Советская от д.15 до д. 27 (от а/д Никологоры-Харино-Шатнево до ул.2Пролетарская), S=1347,3м2 | 2013 | 1100,000 | - | - | 1100,00 | - | -//- | -//- |
| 4. Ремонт дорожного покрытия участка ул.21Января от д.17 до д. 21, пгтНикологоры S=563,4м2 | 2013 | 460,000 | - | - | 460,000 | - | -//- | -//- |
| Технический надзор | 2013 | 91,400 | - | - | 91,400 | - | -//- | -//- |
| Разработка сметной документации по ремонту дорог | 2013 | 42,700 | - | - | 42,700 | - | -//- | -//- |
| Услуги организации и проведению торгов | 2013 | 21,400 | - | - | 21,400 | - | -//- | -//- |
| ИТОГО: | 2013 | 4424,200 | - | 2311,000 | 2113,200 | - |  |  |
| Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| 1. Ремонт дорожного покрытия ул.Пушкинская пгт Никологоры, вправо от а/д ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево, S=1400 м2 | 2014 | 1785,065 | - | - | 1785,065 | - | Админис-трация муни-ципального образования «поселок Никологоры», ответственные балансо-держатели, подрядные организации | Приведение в норма-тивное состояние автомоби-льных дорог общего пользования |
| 2. Ямочный ремонт пос. Никологоры, ул. 1 Садовая от пересечения а/д Сеньково-Никологоры-Степанцево до д. № 17 ул. 1 Садовая пос.Никологоры, S=80 м2 | 2014 | 97,287 | - | - | 97,287 | - | -//- | -//- |
| 3. Ямочный ремонт пос.Никологоры, ул. 2 Пролетарская от д. № 24 до пересечения с автодорогой Сеньково-Никологоры-Шатнево, S=30м2 | 2014 | 36,482 | - | - | 36,482 | - | -//- | -//- |
| 4. Ямочный ремонт пос.Никологоры, ул. Механическая от д. № 8 до д. № 22, S=175 м2 | 2014 | 202,042 | - | - | 202,042 | - | -//- | -//- |
| 5. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории - проезд с ул.Е.Игошина к домам № 18а, 20а, 22а, S=1400 м2 | 2014 | 1006,446 | - | - | 1006,446 | - | -//- | -//- |
| 6. Ремонт дорожного покрытия (щебень) дер.Маловская от моста до д. № 12 ул. Заречная, S=840 м2 | 2014 | 247,558 | - | - | 247,558 | - | -//- | -//- |
| 7. Ремонт дорожного покрытия дер.Воронино, ул. Совхозная (около магазина), S=50 м2 | 2014 | 46,424 | - | - | 46,424 | - | -//- | -//- |
| 8. Ремонт дорожного покрытия ул. Школьная, пгт Никологоры, от ул. пер. Пушкинский до д. 28 ул. Школьная, S=600м2 | 2014 | 304,408 | - | - | 304,408 | - | -//- | -//- |
| 9. Ямочный ремонт дорожного покрытия от д. № 57 ул. 1 Пролетарская до д. 57а ул. 2 Пролетарская, S=50м2 | 2014 | 88,088 | - | - | 88,088 | - | -//- | -//- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования «поселок Никологоры» | 2014 | 1390,000 | - | - | 1390,000 | - | -//- | -//- |
| Технический надзор | 2014 | 79,750 | - | - | 79,750 | - |  |  |
| Разработка сметной документации по ремонту дорог | 2014 | 37,650 | - | - | 37,650 | - | -//- | -//- |
| ИТОГО: | 2014 | 5321,200 | - | - | 5321,200 | - |  |  |
| Мероприятия, направленные на сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования |
| Ремонт участка дорожного покрытия пос.Никологоры, ул. 4 Красный Октябрь (от пересечения пер.Пушкинский пос.Никологоры до д. 16 ул. 4 Красный Октябрь пос.Никологоры), (S=950 м2) | 2015 | 1338,7 | - | 652,000 | 686,700 | - | Админис-трация муни-ципального образования «поселок Никологоры», ответственные балансо-держатели, подрядные организации | Приведение в норма-тивное состояние автомоби-льных дорог общего пользования |
| Технический надзор | 2015 | 28,700 | - | - | 28,700 | - | -//- | -//- |
| Разработка сметной документации по ремонту дорог | 2015 | 13,400 | - | - | 13,400 | - | -//- | -//- |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования «поселок Никологоры» | 2015 | 1390,000 | - | - | 1390,000 | - | -//- | -//- |
| ИТОГО: | 2015 | 2770,800 | - | 652,000 | 2118,800 | - |  |  |
| ВСЕГО: | 2012-2015 | 15336,265 | - | 5163,000 | 10173,265 | - |  |  |