Форма № 1

# ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

# «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ» НА 2012-2015гг.» 
за 2015 год

| Наименование целевого индикатора | Ф.И.О. исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Едини-ца измере-ния | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержде-но в муници-пальной Программе | Достиг-нуто | Откло-нение | Оценка в баллах |
| Площадь участка дорожного покрытия пос.Никологоры, ул. 4 Красный Октябрь (от пересечения пер.Пушкинский пос.Никологоры до д. 16 ул. 4 Красный Октябрь пос.Никологоры) | Заместитель главы администрации | М2 | 925 | 925 | 0 | 0 |
| Площадь дорожного покрытия пос.Никологоры от пересечения ул. 1 Пролетарская до д. № 3а ул.Юбилейная | -//- | М2 | 340 | 340 | 0 | 0 |
| Технический надзор | -//- | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка сметной документации по ремонту дорог | -//- | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования «поселок Никологоры» | -//- | км | 1182 | 1182 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | 0 |

Форма № 2

# ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

# «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ» НА 2012-2015гг.»

| Целевые индикаторы | Еди-ница изме-рения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | отчетный год |  |  |
| Площадь дорожного покрытия а/д ул. Ленинская пос. Никологоры от д. № 1 до примыкания к ул. Ленинская пос. Приозерный | М2 | 1040,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь щебеночного покрытия а/д пер. Ленинский пос.Никологоры | М2 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь автодороги ул.Приозерная пос. Никологоры | М2 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь а/д ул. 2 Южная пос.Никологоры | М2 | 1225,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь дорожного покрытия пос. Приозерный проезд Ленинская-Пушкинская, от границы с ул.Ленинская пос.Никологоры до д. 116 ул. Пушкинская пос.Приозерный | М2 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь - дорожного покрытия дворовой территории д.21, ул. 2 Пролетарская, пос. Никологоры | М2 | 442,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь дорожного покрытия дворовой территории д. 7б, ул. Юбилейная, пос. Никологоры | М2 | 416,8 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проезда № 1 пос.Приозерный от проезда а/д Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево - ул.3 Красный Октябрь до границы застройки ул.Кирзаводская | М2 | 1575,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь а/д ул.Пушкинская от проезда а/д ст.Сеньково-Никологоры-Симонцево-ул.3 Красный Октябрь до границы с пос.Никологоры | М2 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь а/д ул.Кооперативная пос.Приозерный от ул.3 Красный Октябрь до границы застройки ул.Кооперативная | М2 | 1225,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь дорожного покрытия ул.Базарная пгт.Никологоры, от ул. 1 Пролетарская до ул. 1 Садовая | М2 |  | 1904,0 |  |  |  |  |  |
| Площадь дорожного покрытия дворовой территории - проезд к д. № 1, № 2, № 7 пер.Красноармейский пос.Никологоры | М2 |  | 1414,0 |  |  |  |  |  |
| Площадь дорожного покрытия пос.Никологоры, ул. Советская от д. 15 до д. 27 (от а/д Никологоры-Харино-Шатнево до ул. 2 Пролетарская) | М2 |  | 1347,3 |  |  |  |  |  |
| Площадь дорожного покрытия участка ул.21 Января от д. 17 до д. 21 пгт.Никологоры | М2 |  | 563,4 |  |  |  |  |  |
| Площадь дорожного покрытия ул.Пушкинская пгт Никологоры, вправо от а/д ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево-Симонцево | М2 |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |
| Площадь ямочного ремонта пос. Никологоры, ул. 1 Садовая от пересечения а/д Сеньково-Никологоры-Степанцево до д. № 17 ул. 1 Садовая пос.Никологоры | М2 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
| Площадь ямочного ремонта пос.Никологоры, ул. 2 Пролетарская от д. № 24 до пересечения с автодорогой Сеньково-Никологоры-Шатнево | М2 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| Площадь ямочного ремонта пос.Никологоры, ул. Механическая от д. № 8 до д. № 22 | М2 |  |  | 175,0 |  |  |  |  |
| Площадь ремонта дорожного покрытия дворовой территории - проезд с ул.Е.Игошина к домам № 18а, 20а, 22а | М2 |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |
| Площадь ремонта дорожного покрытия (щебень) дер.Маловская от моста до д. № 12 ул. Заречная | М2 |  |  | 840,0 |  |  |  |  |
| Площадь ремонта дорожного покрытия дер.Воронино, ул. Совхозная (около магазина) | М2 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Площадь ремонта дорожного покрытия ул. Школьная, пгт Никологоры, от ул. пер. Пушкинский до д. 28 ул. Школьная | М2 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |
| Площадь ямочного ремонта дорожного покрытия от д. № 57 ул. 1 Пролетарская до д. 57а ул. 2 Пролетарская | М2 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Площадь участка дорожного покрытия пос.Никологоры, ул. 4 Красный Октябрь (от пересечения пер.Пушкинский пос.Никологоры до д. 16 ул. 4 Красный Октябрь пос.Никологоры) | М2 |  |  |  | 925 | 925 | 925 | 100 |
| Площадь дорожного покрытия пос.Никологоры от пересечения ул. 1 Пролетарская до д. № 3а ул.Юбилейная | М2 |  |  |  | 340 | 340 | 340 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования «поселок Никологоры» | км |  |  | 1544 | 1182 | 1182 | 1182 | 100 |
| Технический надзор | Шт. |  |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Разработка сметной документации по ремонту дорог | Шт. |  |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 100 |

Форма № 3

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
 «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ» НА 2012-2015гг.»

| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной / отрицательной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность на уровне | 0 | _ | _ |

По  результатам  рассмотрения  аналитической записки принято решение о дальнейшей реализации Программы.