# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ»

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2012                                                                                                            № 123

О внесении изменений в постановление от 27.03.2012 № 27 «Об утверждении целевой программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг.»

Руководствуясь статьёй 34 Устава муниципального образования «поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской области,   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению от 27.03.2012 № 27 «Об утверждении целевой программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг.» следующие изменения:

1.1. В раздел 1 Паспорт целевой программы «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг» подраздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы на 2012-2015 составляет 4320,065 тыс. руб. Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 2012г. - 2 820,065 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2200,000 тыс.руб., местного бюджета - 620,065 тыс.руб. 2013г. - 500,000 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 500,000 тыс.руб. 2014г. - 500,000 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 500,000 тыс.руб. 2015г. - 500,000 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 500,000 тыс.руб. |
| --- | --- |

1.2. В разделе 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня  подписания.

Глава местной администрации                                       А.В.Софронов

|  | СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы администрации _________________ Н.Е.Аверьянова |
| --- | --- |

Исп. Е.Н.Лисовская - главный специалист отдела ЖКХ администрации муниципального образования «поселок Никологоры»

| Приложение к постановлению от 19.10.2012 № 123 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Объем финансирования тыс.руб. | в том числе за счет средств | Исполнители - Ответствен-ные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты количествен-ные или качественные показатели) |
|  |  |  | федерального бюдже-та | облас-тного бюджета | мест-ного бюдже-та | внебюджет-ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Ремонт дорожного покрытия а/д ул. Ленинская пос.Никологоры от д. № 1 до примыкания к ул. Ленинская пос. Приозерный, S=1 040 м2 2.Ремонт щебеночного покрытия а/д пер.Ленинский пос.Никологоры, S=600м2 3.Ремонт а/дороги ул. Приозерная пос.Никологоры, S=900 м2 4. Ремонт а/ д ул. 2 Южная пос.Никологоры, S=1 225 м2 5. Ремонт дорожного покрытия пос.Приозерный проезд Ленинская-Пушкинская, от границы с ул.Ленинская пос.Никологоры до д. 116 ул. Пушкинская пос.Приозерный, S=700,0м2 6. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории д. 21, ул. 2 Пролетарская, пос. Никологоры, S=442,0м2 7. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории д. 7б, ул. Юбилейная, пос. Никологоры, S=416,8м2 Технический надзор за выполнением | 2012 год | 812,000 194,211 296,000 342,000 431,426 355,600 315,979 72,849 | - - - - - - - - | 771,400 184,500 281,200 324,900 - 337,820 300,180 - | 40,600 9,711 14,800 17,100 431,426 17,780 15,799 72,849 | - - - - - - - - | Админис-трация муни-ципального образования «поселок Никологоры», ответственные балансо-держатели, подрядные организации | Приведение в норма-тивное состояние автомоби-льных дорог общего пользования |
| ИТОГО: | 2012 год | 2 820,065 | - | 2 200,000 | 620,065 | - |  |  |
| 1. Ремонт дорожного покрытия ул.Базарная пгт. Никологоры, от ул. 1 Пролетарская до ул. 1 Садовая S=1500м2 2. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории - проезд к д. № 1, № 2, № 7 пер.Красноармейский, S=1600м2 | 2013 год | 300,000 200,000 | - - | - - | 300,000 200,000 | - - |  |  |
| ИТОГО: | 2013 год | 500,000 | - | - | 500,000 | - |  |  |
| 1. Ремонт дорожного покрытия ул.Пушкинская пгт Никологоры, вправо от а/д ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево, S=1400 м2 2. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории - проезд с ул.Е.Игошина к домам № 18а, 20а, 22а, S=1500м2 | 2014 год | 300,000 200,000 | - - | - - | 300,000 200,000 | - - |  |  |
| ИТОГО: | 2014 год | 500,000 | - | - | 500,000 | - |  |  |
| 1. Ремонт дорожного покрытия ул. Советская от д.15 до д. 27, от д. 27 до пересечения с пер.Красноармейский (ул. 2 Пролетарская), S=1200м2 2. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории - проезд с ул.Е.Игошина к домам № 4б, 6б, 7б, 8б, S=1600м2 | 2015 год | 300,000 200,000 | - - | - - | 300,000 200,000 | - - |  |  |
| ИТОГО: | 2015 год | 500,000 | - | - | 500,000 | - |  |  |
| ВСЕГО: | 2012-2015 | 4 320,065 |  | 2 200,000 | 2 120,065 |  |  |  |