АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ»

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2015                                                                                                                № 33

| О проведении месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования «поселок Никологоры» в 2015 году |  |
| --- | --- |

В   соответствии   с   Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения на территории муниципального образования «поселок Никологоры»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить на территории муниципального образования «поселок Никологоры» с 21 марта по 30 апреля 2015 года и с 01 по 31 октября 2015 года месячники санитарной очистки, благоустройства и озеленения.

2. Утвердить комиссию для проведения месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования «поселок Никологоры», согласно приложению № 1.

3.  Привлечь к участию в месячниках население, коллективы предприятий, организаций, общеобразовательные учреждения, индивидуальных предпринимателей  для уборки закрепленных за ними территорий.

4. Обратить особое внимание на очистку зеленых зон вокруг поселка, населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «поселок Никологоры», мест массового отдыха граждан, улиц, придомовых территорий, площадей, скверов, парков, ликвидацию стихийных свалок мусора, а также на ремонт фасадов зданий и малых архитектурных форм.

5. Возложить  обязанности    по    руководству    и    координации деятельности предприятий, учреждений и организаций, имеющих закрепленные
территории, земельные участки независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности на комиссию по проведению месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования «поселок Никологоры».

6. Утвердить план мероприятий по проведению месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования «поселок Никологоры», согласно приложению № 2.

7. Определить  4, 11, 18, 25 апреля и   24, 31 октября текущего года массовыми субботниками по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования «поселок Никологоры».

8. Рекомендовать юридическим лицам и предприятиям независимо от форм собственности, организациям и учреждениям, жителям муниципального образования «поселок Никологоры» принять активное участие в субботниках.

9. Отделу организационной работы, кадров и делопроизводства администрации организовать взаимодействие с центром занятости населения по вопросу привлечения на общественные работы по санитарной очистке населенных пунктов муниципального образования «поселок Никологоры».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

11. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Маяк».

Глава  местной администрации                                                 А.В. Софронов

|  | Согласовано: Заместитель главы администрации по ЖКХ муниципального образования «поселок Никологоры» ____________________А.Н.Лебедев |
| --- | --- |

Исп. Е.Н. Лисовская - главный специалист отдела ЖКХ администрации муниципального образования «поселок Никологоры»

Приложение №1

к постановлению администрации

от 11.03.2015 г. № 33

Состав

комиссии для проведения месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального

образования «поселок Никологоры»

Председатель комиссии:

А.Н.Лебедев – заместитель главы администрации по ЖКХ

Заместитель председателя на территории пос.  Никологоры с закрепленными сельскими населенными пунктами:

Е.Н.Лисовская – главный специалист отдела ЖКХ (по согласованию).

Заместитель председателя на территории пос. Приозерный с закрепленными сельскими населенными пунктами:

Н.В.Кабанова – специалист администрации муниципального образования «поселок Никологоры» (по согласованию).

Заместитель председателя на территории  дер. Шатнево с закрепленными сельскими населенными пунктами:

Т.В.Суровова – главный специалист отдела организационной работы, кадров и делопроизводства муниципального образования «поселок Никологоры» (по согласованию).

Заместитель председателя на территории  дер. Галкино с закрепленными сельскими населенными пунктами:

Л.Г.Крынина – специалист 1 категории по социальным вопросам отдела организационной работы, кадров и делопроизводства администрации муниципального образования «поселок Никологоры» (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Т.А.Борисова - специалист 1 категории отдела ЖКХ администрации муниципального образования «поселок Никологоры» (по согласованию).

Члены комиссии:

- В.И. Парфенов – начальник Никологорского отделения полиции  (по согласованию)

- Н.Б.Горбунова – директор ООО «ЖЭК «Никологоры» (по согласованию)

- В.И. Андрийцо – директор ООО «Водоканал» (по согласованию)

- А.Е.Цветков – директор ЗАО «Промцентр» (по согласованию)

- Р.М.Зуйкова – Председатель Правления Никологорского Потребительского общество (по согласованию)

- М.Е.Трофимова – ООО «Конди» (по согласованию)

- О.А.Карасева – заведующая Никологорским отделением связи (по согласованию)

- Н.Г.Матвиенко – Никологорская швейная фабрика (по согласованию)

- А.Н.Сахаров – Пожарная часть (по согласованию)

- Л.В.Лядова – заведующая Муромским отделением Сберегательного банка России № 093/0130 п.Никологоры (по согласованию)

- И.В.Паринов – главврач ГБУЗ ВО «Никологорская районная больница» (по согласованию)

- Г.Н.Корьева – заведующая МБДОУ Детский сад «Алый парус» (по согласованию)

- Е.Ю.Потехина – заведующая МБДОУ Детский сад «Сказка» (по согласованию)

- Е.В.Тутуева – заведующая МБДОУ Детский сад «Малыш» (по согласованию)

- И.А.Гусев – директор Никологорского Дома культуры (по согласованию)

- С.Г.Гордеев – МАОУДОД «Дворец спорта для детей и юношества» (по согласованию)

- Д.С.Варакин – директор МБДОУ «Никологорская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию)

- Д.В.Лопухов – директор ГБОУ СПО Владимирской области «Никологорский аграрно-промышленный техникум» (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению администрации

от 11.03.2015г. № 33

ПЛАН

проведения месячника санитарной очистки и уборке территории

муниципального образования «поселок Никологоры» с 21.03.2015г по 30.04.2015г.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | отметка об исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести агитационно-пропагандистскую работу с населением поселка «Чистый, зеленый и благоустроенный поселок» | Д о 21.03.2015г | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» |  |
| 2. | Провести совещание с руководителями предприятий, организации и предпринимателями на тему: цели и задачи проведения месячника по санитарной очистке и уборке территории Муниципального образования. Распределение: -обязанностей членов комиссии, - техники, - зон ответственности руководителей организаций и предприятий, а также их роль и ответственность в проводимых мероприятиях. -административная ответственность лиц за нарушение санитарного состояния поселка. | До 21.03.2015г | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» |  |
| 3. | Заказать: технику контейнеры средства малой механизации - хозтовары | До 04.04.2015г. | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» |  |
| 4. | Произвести: - косметический ремонт и покраску обелиска павшим воинам землякам в ВОВ, -очистку от мусора скверов по ул. 1 Садовая, ул. Советская -произвести покраску ограждений обелиска | До 30.04.2015г. | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры», Никологорская средняя общеобразовательная школа |  |
| 5. | Произвести очистку от мусора кладбища и вырезку старых деревьев. | До 12.04.2015г | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» |  |
| 6. | Провести уборку территории администрации по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади, очистка 2-х скверов, центральных проездов | С 21.03.2015 по 30.04.2015 | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» |  |
| 7. | Уборка территории ул. Советская, д. 35, пер.Текстильный, д. 4 по периметру 20м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | ООО «Конди» |  |
| 8. | Уборка территории ул.Советская, д. 9 по периметру 20м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | Муромское отделение Сберегательного банка России № 093/0130 |  |
| 9. | Уборка территории ул. Советская, д. 17 по периметру 20м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | ММ ОМВД России Вязниковский ПП п.Никологоры № 15 |  |
| 10. | Уборка территории пер.Судейский, д. 1 по периметру 20м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | МБДОУ «Никологорская детская школа искусств» |  |
| 11. | Уборка территории ул. Советская, д. 27 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади и магазинов | До 30.04.2015 | Никологорское Потребительское общество |  |
| 12. | Уборка территории ул. Советская, д. 22 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади, очистка сквера | До 30.04.2015 | Никологорская швейная фабрика |  |
| 13. | Уборка территории ул. Советская, д. 8 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | Никологорское отделение связи |  |
| 14. | Уборка территории ул. Советская по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | Пожарная часть |  |
| 15. | Уборка территории пер.Пушкинский, д. 9 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | ГБУЗ ВО «Никологорская районная больница» |  |
| 16. | Уборка территории ул. Текстильная, д. 41 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | ООО «Водоканал» |  |
| 17. | Уборка территории ул. Текстильная, д. 41 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади. Организовать и провести субботники по уборке внутри домовых территорий в подведомственном фонде | До 30.04.2015 | ООО «ЖЭК «Никологоры» |  |
| 18. | Уборка территории ул. Солнечная, д. 6 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | МБДОУ Детский сад «Сказка» |  |
| 19. | Уборка территории ул. Е.Игошина, д. 10 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | МБДОУ Детский сад «Малыш» |  |
| 20. | Уборка территории ул. Базарная, д. 23 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | Никологорский Дом культуры |  |
| 21. | Уборка территории пер.Пушкинский, д. 10 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | МАОУДОД «Дворец спорта для детей и юношества» |  |
| 22. | Уборка территории ул. 2 Пролетарская, д. 57а по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади, очистка парка | До 30.04.2015 | МБДОУ «Никологорская средняя общеобразовательная школа» |  |
| 23. | Уборка территории ул. 3 Пролетарская, д. 11 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | ГБОУ СПО Владимирской области «Никологорский аграрно-промышленный техникум» |  |
| 24. | Уборка территории ул. Пушкинская, д. 37 по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади |  | ЗАО «Промцентр» |  |
| 25. | Уборка территории в жилом секторе | до 30.04.2015г. | Уличкомы |  |
| Мероприятия по санитарной уборке территории пос.Приозерный с закрепленными сельскими населенными пунктами |
| 1. | Уборка возле памятника неизвестному солдату (у здания Маловского сельского клуба) | До 30.04.2015 | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» (Приозерное отделение) |  |
| 2. | Провести уборку территории администрации в пос.Приозерный, центральных проездов | До 30.04.2015 | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» (Приозерное отделение) |  |
| 3. | Уборка территории ул. Пушкинская, д. 123 пос.Приозерный по периметру 20 м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | МБДОУ Детский сад «Алый парус» |  |
| 4. | Уборка территории ул.Заречная, д. 1а дер.Маловская по периметру 20м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | Коллектив Маловского сельского клуба |  |
| Мероприятия по санитарной уборке территории дер.Шатнево с закрепленными сельскими населенными пунктами |
| 1. | Уборка возле памятника погибшим воинам (дер.Шатнево, ул. Заречная, около д.11) | До 30.04.2015 | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» (Шатневское отделение) |  |
| 2. | Провести уборку территории администрации в дер.Шатнево, центральных проездов | До 30.04.2015 | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» (Шатневское отделение) |  |
| 3. | Уборка территории ул.Заречная, д. 12 дер.Шатнево по периметру 20м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | Коллектив Шатневского сельского клуба |  |
| 4. | Провести массовые субботники по очистке улиц, придомовых территорий, территорий возле производственных зданий, ферм | До 30.04.2015 | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» (Шатневское отделение), Старосты, руководители предприятий |  |
| Мероприятия по санитарной уборке территории дер.Галкино с закрепленными сельскими населенными пунктами |
| 1. | Уборка возле памятника погибшим воинам (дер.Галкино, у здания администрации дер.Галкино) | До 30.04.2015 | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» (Галкинское отделение) |  |
| 2. | Провести уборку территории администрации в дер.Галкино, центральных проездов | До 30.04.2015 | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» (Галкинское отделение) |  |
| 3. | Уборка территории ул.Мира, д. 2 дер.Галкино по периметру 20м шириной от границы занимаемой площади | До 30.04.2015 | Коллектив Галкинского сельского клуба |  |
| 4. | Провести массовые субботники по очистке улиц, придомовых территорий, территорий возле производственных зданий, ферм | До 30.04.2015 | Администрация муниципального образования «поселок Никологоры» (Галкинское отделение), Старосты, руководители предприятий |  |