Приложение № 8

к проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования

«поселок Никологоры» за 2012 год

Отчет об исполнении  объемов финансирования целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального                  образования «поселок Никологоры» за 2012 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программ | Нормативный акт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2012 год | Кассовый расход за 2012 год | Процент выполнения за 2012 год | Проведенные мероприятия по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевая программа «Пожарная безопасность администрации муниципального образования «поселок Никологоры»на 2010-2013 годы» | Постановление Главы местной администрации от 14.04.2010 № 41 (с изменениями от 27.12.2010 №135, от 11.04.2011 №41, 21.12.2011 №144, от 27.01.2012 №5, от 17.07.2012 №71, от 01.11.2012 №128, от 14.12.2012 №140) | 193,1 | 193,0 | 99,9 | Обеспечение подъездных путей к пирсам водоемов и незамерзающих прорубей в зимний период. Оборудование противопожарного водоема д. Желнино Вязниковского района. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения в административном здании п. Никологоры. Создание защитных минерализованных полос, по периметру населенных пунктов в целях защиты от травяного пала. |
| 2 | Целевая программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «поселок Никологоры» в летний период 2010-2013 годов» | Постановление Главы местной администрации «поселок Никологоры» от 14.04.2010 №42 (с изменениями от 27.10.2010 №116, от 18.08.2011 №101, от 28.05.2012 №51, от 23.08.2012 №91) | 50,6 | 50,5 | 99,8 | Лабораторно-инструментальные исследования воды водоема «Зеленино» на микробиологический и физико-химический анализы. Очистка дна водоема предназначенного для купания. Оплата работы двух спасателей |
| 3 | Целевая программа «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2012-2015гг.» | Постановление администрации от 27.03.2012 №27 (с изменениями от 19.10.2012 №123) | 620,1 | 620,1 | 100,0 | 1. Ремонт дорожного покрытия а/д ул. Ленинская пос. Никологоры от д.№1 до примыкания к ул. Ленинская пос. Приозерный; 2. Ремонт щебеночного покрытия а/д пер. Ленинский пос. Никологоры; 3. Ремонт а/д ул. Приозерная пос. Никологоры; 4. Ремонт а/д ул. 2 Южная пос. Никологоры; 5. Ремонт дорожного покрытия пос. Приозерный проезд Ленинская - Пушкинская, от границы с ул. Ленинская пос. Никологоры до д.116 ул. Пушкинская пос. Приозерный; 6. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории д.21 ул. 2 Пролетарская пос. Никологоры; 7. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории д.7б ул. Юбилейная пос. Никологоры; 8. Технический надзор дорог |
| 4 | Целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов, повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населению и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на 2010-2013 годы» | Постановление главы местной администрации от 22.04.2010 №45 (с изменениями от 19.10.210 №106, от 10.08.2011 №97, от 20.12.2011 №139, от 27.03.2012 №26, от 23.08.2012 №86, от 15.10.2012 №115, от 14.12.2012 №139) | 2427,9 | 2427,7 | 100,0 | Содержание незаселенных и бронированных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Капитальный и текущий ремонт жилых помещений, многоквартирных домов жилого фонда: 1. п. Никологоры, ул. Механическая д.69 кв.2 (ремонт металлической кровли); 2. п. Никологоры, ул. Механическая, д. 69 пристройка (ремонт металлической кровли); 3. п. Никологоры, ул. 2 Южная д.2 кв.2 (ремонт крыши). Субсидия по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «поселок Никологоры» 2012 году». Выполнение кадастровых работ по устранению пересечения адресу: п. Никологоры, пер. Красноармейский, д.1. Рыночная оценка зданий. Создание резерва материально-технических ресурсов (мазут). Проведение торгов. |
| 5 | Целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании «поселок Никологоры» в 2012 году» | Постановление администрации от 07.03.2012 №20 (с изменениями от 29.06.2012 №66) | 1068,4 | 1068,4 | 100,0 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании «поселок Никологоры» - комплекс мер по капитальному ремонту крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем элктро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов. |
| 6 | Целевая программа «Организация и развитие общественных работ в администрации муниципального образования «поселок Никологоры» на 2010-2013гг» | Постановление Главы местной администрации от 22.04.2010 №44 (с изменениями от 26.10.2010 №112, от 25.07.2011 №89, от 20.12.2011 №136, от 23.08.2012 №88, от 14.12.2012 №144) | 68,3 | 68,2 | 99,9 | Создание временных рабочих мест для проведения общественных работ. |
| 7 | Целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2013гг." | Постановление администрации от 25.02.2011 №18 (с изменениями от 20.12.2011 №137, от 04.04.2012 №32, от 15.10.2012 №116, от 14.12.2012 №142) | 159,5 | 159,4 | 99,9 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Никологоры. Разработка схем теплоснабжения. Подготовка данных для разработки новых нормативов коммунальных услуг (отопления). Воздушная линия 0,4 КВ по адресу: Вязниковский район, п. Никологоры, ул. Рассвет |
| 8 | Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «поселок Никологоры» на 2011-2020 год» | Постановление администрации от 17.11.2010 №122 (с изменениями от 21.12.2011 №148, от 23.08.2012 №87, от 14.12.2012 №138) | 98,0 | 98,0 | 100,0 | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов, находящихся в собственности организации |
| 9 | Целевая программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании «поселок Никологоры» | Постановление администрации от 09.09.2011 №108 (с изменениями от 26.10.2011 №122, от 05.06.2012 №53, от 14.12.2012 №143) | 18,4 | 18,3 | 99,5 | Косметический ремонт военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования. Приобретение венков к празднику «День Победы». Приобретение газа для вечного огня. |