Приложение

к постановлению

от 26.10.2010 №113

| VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования млн.руб. | в том числе за счет средств | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты количествен-ные или качественные показатели) |
|  |  |  | федерального бюджета | Областного бюджета | местного бюджета | внебюджет-ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети по объектам на 2010 год. поселок Никологоры: 1.1. улица 1 Пролетарская ( от дома № 51 до пересечения с улицей Е.Игошина - асфальтовое покрытие) 1.2. центральная площадь п. Никологоры - ямочный ремонт дорожного покрытия 1.3. замена бордюра на площади п. Никологоры 1.4. деревня Воронино – ремонт дорожного покрытия 1.5.улица Черная Гора – ремонт дорожного покрытия 1.6. деревня Галкино ( от а/дороги Никологоры- Эдон до дома № 4 по улице Мира)-ремонт дорожного покрытия 1.7.деревня Галкино (от а/дороги Никологоры- Эдон до улицы Юбилейная)- ремонт дорожного покрытия 1.8.д. Галкино улица Молодёжная – ремонт дорожного покрытия | 2010 год | 1,281 0,099030 0,027976 0,239916 0,030088 0,097081 0,080901 0,049808 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 1,281 0,099030 0,027976 0,239916 0,030088 0,097081 0,080901 0,049808 | - - - - - - - - | Администрация МО «поселок Никологоры», ответственные балансодержатели, подрядные организации | приведение в нормативное состояние не менее 17 тыс. кв.м. улично- дорожной сети |
|  | 2010 | 1,905800 | - | - | 1,905800 | - |  |  |
| 2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети по объектам на 2011 год 2.1.поселок. Никологоры пер Судейский– асфальтовое покрытие 2.2.поселок Никологоры улица Школьная( от дома № 5 до дома №13 и до пересечения с домом №10 и до дома №112) - щебеночное покрытие 2.3.улица 4 Красный Октябрь (вся улица ямочный асфальтовый ремонт) | 2011 год | 0,500 0,200 0,100 | - - - | - - - | 0,500 0,200 0,100 | - - - |  |  |
|  | 2011 | 0,800 | - | - | 0,800 | - |  |  |
| 3. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети по объектам на 2012 год 3.1.поселок Никологоры улица 40 лет Октября (от дома № 26 до пересечения с ул. Рассвет)-асфальтовый ремонт 3.2.п. Никологоры улица Рассвет от дома № 5 до дома № 25- асфальтовый ремонт | 2012 год | 0,500 0,100 | - - | - - | 0,500 0,100 | - |  |  |
|  | 2012 | 0,600 | - | - | 0,600 | - |  |  |
| 4. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети по объектам на 2013 год 4.1.поселок Никологоры улица Красноармейская 4.2.поселок Никологоры 4.3.деревня Ерофеево улица Профсоюзная от дома №15 до улицы Лесная - щебеночное покрытие 4.4.деревня Маловская - щебеночное покрытие 4.5.поселок Никологоры улица Песочная - щебеночное покрытие | 2013 год | 0,100 0,200 0,200 0,100 0,100 | - - - - - | - - - - - | 0,100 0,200 0,200 0,100 0,100 | - - - - - |  |  |
|  | 2013 | 0,700 | - | - | 0,700 | - |  |  |
| ВСЕГО |  | 4,005800 | - | - | 4,005800 | - |  |  |