Форма № 1

# ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

# «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ» НА 2016-2018гг.» 
за 2016 год

| Наименование целевого индикатора | Ф.И.О. исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Едини-ца измере-ния | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержде-но в муници-пальной Программе | Достиг-нуто | Откло-нение | Оценка в баллах |
| Ямочный ремонт ул. 4 Красный Октябрь пос.Никологоры (от д. 17 до д. 41 ул. 4 Красный Октябрь пос.Никологоры) | Заместитель главы администрации | М2 | 236 | 236 | 0 | 0 |
| Ямочный ремонт ул. Больничная пос.Никологоры | -//- | М2 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Ямочный ремонт ул. Солнечная пос.Никологоры | -//- | М2 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Ямочный ремонт ул. А.Матросова пос.Никологоры | -//- | М2 | 176 | 176 | 0 | 0 |
| Ремонт дорожного покрытия проезда от д. 76 ул. Советская пос.Приозерный до д. 65 ул. 3 Красный Октябрь пос.Приозерный (от а/д ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево до ул. 3 Красный Октябрь пос.Приозерный) | -//- | М2 | 2686,5 | 2686,5 | 0 | 0 |
| Ремонт дорожного покрытия ул. 40 Лет Октября (от д. 2а до д. 26) пос.Никологоры | -//- | М2 | 689 | 689 | 0 | 0 |
| Ремонт дорожного покрытия пер.Судейский (от д. 18 ул. Советская до д. 1) пос.Никологоры | -//- | М2 | 424 | 424 | 0 | 0 |
| Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкинская, пос. Приозерный | -//- | М2 | 868 | 868 | 0 | 0 |
| Услуги автогрейдера | -//- | ч | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования «поселок Никологоры» | -//- | км | 1182 | 1182 | 0 | 0 |
| Разработка сметной документации по ремонту дорог | -//- | Шт. | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Технический надзор по ремонту дорог | -//- | Шт. | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | 0 |

Форма № 2

# ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

# «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ» НА 2012-2015гг.»

| Целевые индикаторы | Еди-ница изме-рения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | отчетный год |  |  |
| Ямочный ремонт ул. 4 Красный Октябрь пос.Никологоры (от д. 17 до д. 41 ул. 4 Красный Октябрь пос.Никологоры) | М2 | 236 |  |  |  | 236 |  | 100 |
| Ямочный ремонт ул. Больничная пос.Никологоры | М2 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| Ямочный ремонт ул. Солнечная пос.Никологоры | М2 | 200 |  |  |  | 200 |  | 100 |
| Ямочный ремонт ул. А.Матросова пос.Никологоры | М2 | 176 |  |  |  | 176 |  | 100 |
| Ремонт дорожного покрытия проезда от д. 76 ул. Советская пос.Приозерный до д. 65 ул. 3 Красный Октябрь пос.Приозерный (от а/д ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево до ул. 3 Красный Октябрь пос.Приозерный) | М2 | 2686,5 |  |  |  | 2686,5 |  | 100 |
| Ремонт дорожного покрытия ул. 40 Лет Октября (от д. 2а до д. 26) пос.Никологоры | М2 | 689 |  |  |  | 689 |  | 100 |
| Ремонт дорожного покрытия пер.Судейский (от д. 18 ул. Советская до д. 1) пос.Никологоры | М2 | 424 |  |  |  | 424 |  | 100 |
| Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкинская, пос. Приозерный | М2 | 868 |  |  |  | 868 |  | 100 |
| Услуги автогрейдера | ч | 16 |  |  |  | 16 |  | 100 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования «поселок Никологоры» | км | 1182 |  |  |  | 1182 |  | 100 |
| Разработка сметной документации по ремонту дорог | Шт. | 8 |  |  |  | 8 |  | 100 |
| Технический надзор по ремонту дорог | Шт. | 8 |  |  |  | 8 |  | 100 |

Форма № 3

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
 «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ» НА 2016-2018гг.»

| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной / отрицательной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность на уровне | 0 | _ | _ |

По  результатам  рассмотрения  аналитической записки принято решение о дальнейшей реализации Программы.