ОТЧЕТ

о реализации на территории муниципального образования поселок Никологоры                                            государственных и муниципальных (ведомственных) программ за 2021 год.

тыс. руб.

| Наименование программы и мероприятия | Источник финансирования | План | Фактически исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Никологоры, и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2019-2024 годы» |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | местный бюджет | 479,300 | 479,291 |
| Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | местный бюджет | 698,140 | 698,066 |
| Налог на имущество, транспортный налог, земельный налог | местный бюджет | 51,500 | 51,463 |
| Обслуживание транспортных средств | местный бюджет | 325,960 | 325,829 |
| Приобретение основных средств | местный бюджет | 53,900 | 53,808 |
| Итого по программе: |  | 1 608,800 | 1 608,457 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |
| Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих администрации муниципального образования поселок Никологоры | местный бюджет | 45,440 | 45,440 |
| Подписка на периодические издания для служебного пользования; приобретение конвертов, марок; публикация материалов в средствах массовой информации; обеспечение информационными и статистическими материалами; отправка заказной корреспонденции | местный бюджет | 34,360 | 34,288 |
| Членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» | местный бюджет | 6,800 | 6,788 |
| Совершенствование форм и методов пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в муниципальном образовании поселок Никологоры | местный бюджет | 168,000 | 167,916 |
| Итого по программе: |  | 254,600 | 254,432 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования поселок Никологоры на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| Анализ проб воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам | местный бюджет | 13,800 | 13,793 |
| Очистка дна водоёма, предназначенного для купания | местный бюджет | 10,000 | 10,000 |
| Оплата работы двух спасателей | местный бюджет | 100,000 | 99,931 |
| Подготовка и обучение матросов спасателей | местный бюджет | 5,000 | 5,000 |
| Итого по программе: |  | 128,800 | 128,724 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность в муниципальном образовании поселок Никологоры на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| Обеспечение незамерзающих прорубей в зимний период. Очистка и углубление мест водозабора для целей пожаротушения. | местный бюджет | 35,645 | 35,644 |
| Создание защитных минерализованных полос, по периметру населенных пунктов в целях защиты от травяного пала | местный бюджет | 88,605 | 88,604 |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: п. Никологоры, ул. 2 Пролетарская | местный бюджет | 0,550 | 0,550 |
| Приобретение плана эвакуации фотолюминисцентного | местный бюджет | 7,000 | 7,000 |
| Приобретение знаков пожарной безопасности | местный бюджет | 1,600 | 1,600 |
| Итого по программе: |  | 133,400 | 133,398 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений в муниципальном образовании поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2021-2023 годы» |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании поселок Никологоры Вязниковского района на 2020-2023 годы» |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования поселок Никологоры на 2021-2023 годы» |  |  |  |
| Расчет вероятного вреда безопасности гидротехнических сооружений. Составление преддекларационного акта ГТС. | местный бюджет | 79,600 | 79,566 |
| Итого по программе: |  | 79,600 | 79,566 |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования поселок Никологоры на 2019-2024 годы» |  |  |  |
| Плата за электроснабжение уличного освещения автомобильных дорог в границах муниципального образования | местный бюджет | 3 177,400 | 3 177,309 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования поселок Никологоры | местный бюджет | 2 198,700 | 2 198,680 |
| Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования - ул. Рассвет (от д. № 13 до д. № 25), п. Никологоры; - ул. Ленинская, п. Приозерный | местный бюджет | 1 714,400 | 1 714,385 |
| Технический надзор по ремонту дорог | местный бюджет | 9,800 | 9,701 |
| Расходы по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части ремонта, а также выполнения технического надзора за проводимым ремонтом автомобильных дорог местного значения (передача полномочий) | местный бюджет | 610,500 | 610,460 |
| Итого по программе: |  | 7 710,800 | 7 710,535 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Никологоры на 2019-2024 годы» |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |
| Приобретение, поддержка и обновление лицензионного общесистемного и антивирусного программного обеспечения | местный бюджет | 274,600 | 274,567 |
| Развитие и обеспечение функционирования услуг связи и Интернета (оплата за связь и интернет, монтажные и наладочные работы) | местный бюджет | 143,900 | 143,869 |
| Итого по программе: |  | 418,500 | 418,436 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2021-2023 годы» |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости на территории муниципального образования поселок Никологоры на 2021-2024 годы» |  |  |  |
| Проведение кадастровых работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, оценка имущества | местный бюджет | 65,800 | 65,758 |
| Итого по программе: |  | 65,800 | 65,758 |
| Муниципальная программа «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| Содержание незаселенных и бронированных жилых помещений муниципального жилого фонда | местный бюджет | 122,400 | 122,319 |
| Взнос собственником помещений на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | местный бюджет | 458,400 | 458,309 |
| Итого по программе: |  | 580,800 | 580,628 |
| Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области и возмещение убытков, связанных с оказанием банно-прачечных услуг на 2020-2023 годы» |  |  |  |
| Возмещение убытков бани | местный бюджет | 624,157 | 624,131 |
| Итого по программе: |  | 624,157 | 624,131 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Никологоры, в том числе: |  |  |  |
| приобретение светодиодных ламп для уличного освещения; | местный бюджет | 17,500 | 17,460 |
| Итого по программе: |  | 17,500 | 17,460 |
| Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов расположенных на территории муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |
| Косметический ремонт военно-мемориальных объектов | местный бюджет | 17,100 | 17,033 |
| Приобретение и изготовление ритуальных венков, ритуальных корзин и цветов для возложения к памятникам в честь «Дня Победы» и дня памяти участников локальных воин. | местный бюджет | 5,200 | 5,200 |
| Итого по программе: |  | 22,300 | 22,233 |
| Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2020-2023 годы» |  |  |  |
| Приобретение полноцветной тактильной таблички | местный бюджет | 5,000 | 5,000 |
| Итого по программе: |  | 5,000 | 5,000 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района на 2019-2024 годы» |  |  |  |
| Уличное освещение: |  |  |  |
| Приобретение электроосветительного оборудования и материалов, установка, техническое обслуживание, ремонт, замена фонарей и светильников, реконструкция уличного освещения | местный бюджет | 135,600 | 135,537 |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: поселок Никологоры, ул. 2 Садовая (стадион) | местный бюджет | 45,500 | 45,483 |
| Прочие мероприятия по благоустройству: |  |  |  |
| Демонтаж елки, снятие иллюминаций и новогодних игрушек; Монтаж елки, украшение иллюминациями и новогодними игрушками | местный бюджет | 23,820 | 23,805 |
| Ремонт колодцев | местный бюджет | 26,400 | 26,351 |
| Приобретение основных средств и материальных запасов | местный бюджет | 81,000 | 80,876 |
| Технический надзор по благоустройству общественной территории | местный бюджет | 29,080 | 29,080 |
| Замощение щебнем дороги по ул. Советская д.Галкино | местный бюджет | 60,000 | 60,000 |
| Итого по программе: |  | 401,400 | 401,132 |
| Муниципальная программа «Организация и развитие общественных работ в муниципальном образовании поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| Создание временных рабочих мест для проведения общественных работ | местный бюджет | 112,700 | 112,690 |
| Итого по программе: |  | 112,700 | 112,690 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Никологоры на 2018-2024 годы» |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству общественных территорий | федеральный бюджет | 5 172,146 | 5 172,146 |
|  | областной бюджет | 895,754 | 895,677 |
|  | местный бюджет | 319,359 | 319,359 |
| Итого по программе: |  | 6 387,259 | 6 387,182 |
| Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Соснового на территории муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2019-2023 годы |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программам: |  | 18 551,416 | 18 549,762 |

Заведующий отделом бюджетного учета и отчетности                                                                        Щелкова   Е. В.